**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 января 2016 г. №2

с. Большие Угоны

**«Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы**

Во исполнения требований Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011г.№ 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23.11.2004 г. № 261-ФЗ « Об Энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» , Устава муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области Администрация Большеугонского сельсоветаЛьговского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет»Льговского района Курской области на 2016-2025 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Большеугонского сельсовета

Льговского района Н.В. Суглобов

# Утверждена

Постановлением Главы

МО «**Большеугонский сельсовет**»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

# Программа

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Большеугонский сельсовет»**

**Льговского района Курской области на 2016-2025 годы**

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Курской области;  Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| Заказчик Программы | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования |
| Задачи Программы | -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -проведение обязательных энергетических обследований;  -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;  -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;  -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;  -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Льговского района Курской области;  -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  - дальнейшая активизация жилищного строительства;  - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Большеугонский сельсовета» Льговского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 25300 тыс. рублей, в т.ч.:  2016 год - 525 тыс. рублей;  2017 год - 7690 тыс. рублей;  2018 год - 3300 тыс. рублей;  2019 год - 5220 тыс. рублей;  2020 год - 1390 тыс. рублей;  2021 год - 225 тыс. рублей;  2022 год - 2700 тыс. рублей;  2023 год - 1250 тыс. рублей;  2024 год - 1000 тыс. рублей.  2025 год - 2000 тыс. рублей.  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

**Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

***2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования***

Площадь Большеугонского сельсовета Льговского района составляет 114,82 кв.км.

Граничит  сельсовет с  МО « Городенским сельсовет» Льговского района Курской области,  МО « Вышнедеревенский  сельсовет» Льговского района Курской области,  МО « г. Льгов» Курской области

В состав территории Большеугонского сельсовета Льговского района входят следующие населенные пункты : с. большие Угоны, д. Глушица, д. Клишино, д. Козьи Угоны, с. Малые Угоны, д. Эммануйловка, с . Сугрово , с Нижние Деревеньки , д. Карасевка

На территории  сельсовета находятся :

Учреждения культуры :

МКУК « Больше – Угонский ЦСДК» , филиалы Клишинский клуб, Малоугонский клуб, Эммануйловкий  клуб;  МКУК « Нижне-Деревенский ЦСДК»,  филиал Сугровский СДК .

МКУК « Большеугонская центральная сельская библиотека» , филиал Клишинская сельская библиотека;  МКУК « Сугровская центральная сельская библиотека» филиал Нижне- Деревенская сельская библиотека.

Учреждения образования:  средняя школа МБОУ «Большеугонская  СОШ» в с. Большие Угоны, МБОУ «Сугровская  ООШ»    в с. Сугрово .

Учреждения здравоохранения : Большеугонская врачебная амбулатория, Малоугонский ФАП , Клишинский ФАП , Эммануйловкий ФАП, Сугровский ФАП, Нижнее Деревенский ФАП

Два почтовых отделения: Большеугонский , Сугровский

Основными налогоплательщиками  в поселении  являются -  ОАО «Льговское агрообъединение, КФХ, объекты торговли и др

Таблица 1 Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Всего | Муж  чины | Жен-  щины | Трудо-  способ-  ные | Пенсио-  неры | Всего детей | До 1,5 лет | От 1,5 до 7 лет | От 7до 14 лет | От 14 до 17 лет | Маль-  чики | Девоч-  ки |
| С. Большие Угоны | 764 | 293 | 345 | 399 | 239 | 126 | 14 | 42 | 40 | 30 | 64 | 62 |
| Д. Глушица | 48 | 15 | 23 | 16 | 22 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| С. Сугрово | 332 | 143 | 134 | 192 | 85 | 55 | 8 | 11 | 22 | 14 | 29 | 26 |
| Д. Клишино | 191 | 71 | 81 | 102 | 50 | 39 | 2 | 14 | 15 | 8 | 14 | 25 |
| Д. Козьи Угоны | 66 | 25 | 37 | 37 | 35 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Д. Карасевка | 141 | 51 | 61 | 83 | 29 | 29 | 3 | 9 | 14 | 3 | 20 | 9 |
| С. Малые Угоны | 116 | 49 | 51 | 41 | 59 | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| С. Нижние Деревеньки | 671 | 244 | 308 | 381 | 171 | 119 | 14 | 40 | 32 | 33 | 56 | 63 |
| Д. Эммануйловка | 115 | 41 | 51 | 58 | 34 | 23 | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 13 |
| Всего | 2444 | 932 | 1091 | 1299 | 724 | 421 | 49 | 138 | 137 | 97 | 209 | 212 |

Муниципальное образование "Большеугонский сельсовет" Льговского района Курской области занимает территорию 67.5 кв. км. Девять объединенных общей территорией сельских населенных пунктов - с. Большие Угоны , с.Малые Угоны, д. Клишино , д. Козьи Угоны, д. Эммануйловка, д. Глушица, с. Сугрово , с. Нижние Деревеньки , д. Карасевка , в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Расположен в центральной части Курской области, в северо-восточной части Льговского района. Граничит с северной стороны с землями МО « г. Льгов» и с МО « Городенский сельсовет», с восточной стороны с Курчатовским районом, с южной стороны с МО « Вышнедеревенский сельсовет», с западной стороны с МО « Вышнедеревенский сельсовет».

Поверхность представляет собой холмистую равнину, изрезанную балками и оврагами. На территории сельсовета протекает река Сейм. Преобладающие почвы черноземные, климат умеренно-континентальный. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июль) колеблется в пределах +19.3 градусов, самых холодных (январь-февраль) -23 градуса. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные, северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) юго-западные, юго-восточные и восточные ветры. Средняя месячная скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Административным центром Большеугонского сельсовета является с. Большие Угоны. На 01 января 2013 года численность населения Большеугонского сельсовета составляла 2444 человека. Из них женщин - 1091 человек, мужчин - 932 человек, пенсионеры - 724человек, дети и подростки - 421человек.

***2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.***

По состоянию на 01.01.2015г., на территории МО Большеугонский сельсовет расположено 1037 жилых домов. Общая площадь жилищного фонда, составляет 48600 кв. м. В 2011 году в жилищном секторе потребление электроэнергии составило 1438680 кВт\*ч, воды - 87000 куб. м., природного газа – 840817 куб.м.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

**Таблица 2 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.**

| **№** | **Наименование** | **Един. изм.** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Жилищный фонд** | тыс.м2 общей площади | 91,1 |
| **2** | **Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием** | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 0% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 1,7% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

***2.3. Электроснабжение***

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Большеугонский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

***2.4.Газоснабжение***

Центральное отопление в сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

Общий уровень газификации населенных пунктов Большеугонского сельсовета составляет 70,0%.

Большая часть жилых домов в сельсовете подключены к системе газоснабжения. Жилищный фонд, не подключенный к системе газоснабжения, оборудован печным отоплением и отапливается углем.

***2.5 Водоснабжение.***

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Большеугонского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

На территории МО «Большеугонский сельсовет» основными направлениями является обеспечение и предоставление услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Источниками водоснабжения населения поселения служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. На сегодняшний день в МО водозаборных скважин из них работающих 17. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет – 70,4 км. Водозаборных колонок насчитывается - 54ед.

Центральное водоснабжение функционирует в крупных населенных пунктах, к водопроводу подключены объекты соцкультбыта и незначительная часть жилой застройки. Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водозаборные колонки.

В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за индивидуальных скважин и счет шахтных колодцев.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Практически вся водопроводная сетей находится в ветхом состоянии и требует замены (ремонта).

Центральная канализация в населенных пунктах Большеугонского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

***2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории Большеугонского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

**Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

#### *3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы*

### В период с 2016 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется рост численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2025 году составит 40,4 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2025 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## *3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «*Большеугонский *сельсовет» в период 2016 -2025 годов*

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2 км воздушных линий уличного освещения.
2. Для электроснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер построить 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения.

**Прогноз строительства жилья в населенных пунктах**

**МО «Большеугонский сельсовет» Льговского района на 2016 – 2025 годах**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Един.**  **Измер.** | **Всего** | Прогноз строительства годам | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | с. Большие Угоны | Домов | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Кв. м | 960 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| 2 | с. Сугрово | Домов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кв. м | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | **Итого по МО** | Домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Кв. м** | 1920 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

### МО «Большеугонский сельсовет» Льговского района в 2016 – 2025 годах

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Наименование**  **объектов** | Прогноз строительства по годам | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | с. Большие Угоны | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Сугрово | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

**вновь вводимого на 2016 – 2025 годах жилья в населенных пунктах МО «Большеугонский сельсовет»**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Электроснабжение** | | **Газопровод (км)** | **Водопровод (км)** |
| **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Линия уличного**  **освещения (км)** |
| 1 | с. Большие Угоны | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| 2 | с. Сугрово | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 |
|  | Всего по МО | 2 | 2 | 0,3 | 1 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

**вводимых в 2016 – 2025 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах МО «Большеугонский сельсовет»**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Наименование**  **объектов** | **Электроснабжение** | | | | **Газопровод**  **(км)** | **Водопровод**  **(км)** |
| **ЛЭП -10 кВ (км)** | **ТП 10/0,4 кВ**  **(ед./кВА)** | **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Линия уличного освещения (км)** |
| 1 | с. Большие Угоны | Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | с. Сугрово | Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | **Итого** |  | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

## *3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО*

***«Большеугонский сельсовет»* *на период 2016-2025 годов***

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2016 – 2025 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2016-2025 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению дома существующего индивидуального жилищного фонда.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км распределительных сетей газопровода.

***3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО***

***«Большеугонский сельсовет» на период 2016-2025 годов***

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016 – 2025годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.
2. Для водоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.
3. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию (замену) водопроводных сетей 6 км.

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Большеугонский сельсовет» в 2016-2025 годах

А) Артскважины

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного пункта | Текущее состояние | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | | |
| Кол-во | Год  ввода | Ур-нь  износа (%) | Всего | В том числе | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Большие Угоны | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Сугрово | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МО** | **2** |  |  | **2** |  |  |  | **1** |  |  |  |  | 1 |  |

Б) Водонапорные башни

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного пункта | Текущее состояние | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | | |
| Кол-во | Год  ввода | Ур-нь  износа (%) | Всего | В том числе | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция водоснабжения | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водоснабжения | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МО** | **4** |  |  |  |  | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного пункта | Текущее состояние | | | План-прогноз реконструкции (ед.) | | | | | | | | | | |
| Длина  (км) | Год  ввода | Ур-нь  износа (%) | Всего | В том числе | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Большеугонский сельсовет | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
|  | **Итого по МО** | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |

## *Перспективы развития системы санитарной очистки*

## *МО «Большеугонский сельсовет» на период 2016-2025 годов*

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок -30 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО – 60 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники (мусоровоз, погрузчик с прицепом) для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

**Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО**

**и санитарной очистке муниципального образования «Большеугонский сельсовет»**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование специальной техники** | **Количество по этапам реализации программы** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Погрузчик с прицепом | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |

**Раздел 4. Целевые показатели Программы**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей,**  **достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы** | **Ед.**  **изм.** | **Годы реализации мероприятий Программы** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0 | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -сетевого газоснабжения |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| **-**водоснабжения |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * сетевого газа, |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| * воды |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.  руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * электроснабжения, | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| * сетевого газоснабжения, | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| * вододоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Большеугонский сельсовет» в рамках Программы газификации Льговского района Курской области предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 11

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» 2016 – 2025 годы (в ценах 2012 года)

1. **Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаемый источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2км | 0,1 | 2016-25 | Обеспечение электроэнергией 24 дома | Средства инвестора-застройщика |
| Уличное освещение-2 км | 0,1 | 2016-25 |
| 2 | Пункты социального обслуживания населения | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км | 0,04 | 2016-25 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
| Уличное освещение-0,2 км | 0,04 | 2016-25 |
|  | **Итого** |  |  | **0,28** |  |  |  |

**2. Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию**  **проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок**  **реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаемый источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 5 км. | 10 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета  Средства населения |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО | Обеспечение сетевым газом вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 2,4 км. | 4 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета  Средства населения |
|  | **Итого** |  | **-** | **14** |  |  |  |

**3. Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию**  **проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок**  **реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаемый источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство водопровода | Обеспечение водой вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 1,4 км | 1,5 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 6 км. | 3,025 | 2016-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | **Итого** |  | **-** | **3,525** |  |  |  |

**4. Сбор и вывоз ТБО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию**  **проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполаг. источник финанс-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство площадок – 30 шт. | 1,2 | 2016-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,3 | 2016-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники | 3,5 | 2016-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | **Итого** |  |  | **5** |  |  |  |

**Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2025 годы составляет 25300 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 – 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

**Раздел 7. Управление Программой**

Администрация муниципального образования «Большеугонский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

**реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

## МО «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016 – 2025 годы

**1.Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Един. изм.** | **Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 0,2 | *0* | 0 | *0,1* | *0* | *0* | *0,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | Администрация МО  Застройщик  ОАО МРСК Центра |
| 2 | Электроснабжение объектов социальной сферы | млн.р | 0,08 | *0* | 0 | *0,04* | *0* | *0* | *0,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | Администрация МО  Застройщик  ОАО МРСК Центра |
|  | Итого | **млн.р** | **0,28** | ***0*** | **0** | ***0,14*** | ***0*** | ***0*** | ***0,14*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |

**2. Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Объемы работ и затраты по реализации мероприятия**  **(ф.е./млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для вводимых объектов индивидуального жилья и социальных объектов | млн.р | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | Администрация МО |
|  | **Итого** | **млн.р** | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |  |

**3. Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Объемы работ и затраты по реализации мероприятия** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| *1.1* | *Сети водопровода* | *км* | *6* | - | *0,650* | *2,000* | *1,000* | *0,800* | *1,06* | *0* | *0* | *0,500* | *0,766* |  |
| *млн.р* | *2,025* | - | *0,025* | *0,500* | *0,250* | *0,250* | *0,250* | *0* | *0* | *0,250* | *1,500* |
|  | Строительство водопровода | *км* | *1,4* | - | *-* | *0,5* | *-* | *0,5* | *-* | *0,2* | *0,2* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *1,5* | - | *-* | *0,55* | *-* | *0,55* | *-* | *0,2* | *0,2* | *-* | *-* |
|  | **Итого** | **млн.р** |  | - | *0,025* | *1,05* | *0,250* | *0,800* | *1,31* | *0,200* | *0,20* | *0,250* | *1,500* |  |

**4.Сбор и вывоз ТБО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измер.** | **Объемы работ и затраты по реализации мероприятия**  **(ф. ед./млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Приобретение спецтехники | млн.р. | 3,5 | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | ед. | 60 | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| млн.р. | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | - | 0,025 | - | - | - |
| 3 | Строительство площадок – 30 шт | ед. | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| млн.р. | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | **млн.р.** | - | - | **0,5** | **2,5** | **1,55** | **0,425** | **-** | **0,025** | - | - | - |  |